# Aktuální stav projektu

Progress semestrální práce tento týden stagnoval z důvodu absence organizace. Aktuálně proběhlo několik změn:

* Rozšířili jsme trello o 2 další nástěnky
* Rozdělení úkolů bylo přiděleno vedoucímu vývoje
* Byly zodpovězeny otázky a nejasnosti v konkrétních částích softwaru

Jinak všechno pokračuje dál, ale práce není dobře rozdělená.

# Aktuální problémy



1. Špatné přerozdělení práce
2. Pozdní týmová schůzka ohledem zadání úkolů na týden
3. Ne všichni členové týmu byly schopni rozchodit aplikaci u sebe na počítači (tento problém by do schůze měl být vyřešen)


# Stav práce a úkolů

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ[[1]](#footnote-1) | Název/popis úkolu | Zodpovědné osoby | Stav |
|  | Vytvoření domovské obrazovky | Marcel Žec | Hodiny |
|  | Vytvoření obrazovky profilu uživatele | Marcel Žec | Hodiny |
| Pridať | Google Cloud implementace | Jiří Štěpán | Znak začiarknutia |
| Pridať | Import dat do databáze | Jiří Štěpán | Znak začiarknutia |
| Pridať | Detailní specifikace achievementů (pro ustálení gamifikace systému) | Alina Kidenko, Ondrej Sakači | Znak začiarknutia |
| Pridať | Přepracování formátu týdenního reportu | Ondrej Sakači | Znak začiarknutia |
| Budík | CRUD achievementů | Marcel Žec | Hodiny |
|  | CRUD uživatelů | Sandra Hamráková | Hodiny |
| Budík | CRUD tripů | Sandra Hamráková | Hodiny |
| Pridať | Výběr a specifikace testovací strategie | Anna Vičíková, Matěj Kulich | Znak začiarknutia |
| Pridať | Vytvoření ukázkových achievementů a tripů | Ondrej Sakači | Znak začiarknutia |

# Vysvětlivky

Úkoly jsou označeny jako:

*  - Nové (zadané minulý týden)
* - Prioritní (je potřeba úkol splnit prioritně)
*  - Úkol byl splněn
*  - Rozpracován (úkol nebyl dokončen, ale pracuje se na něm)
*  - Úkol nebyl splněn

1. Jestliže úkol nemá typ , znamená to, že je z minulých týdnů a tudíž je to úkol, který je vypracováván po termínu. [↑](#footnote-ref-1)