# Aktuální stav projektu

Progress semestrální práce se zpomalil. Primárně z důvodů učení se práce v Reactu (frontend). V organizaci projektu došlo k změnám jako:

* Větší soustředění zadávání a dělby práce na trello
* Menší reorganizace trella (zatím není automatizováno)
* Předělání formátu týdenního reportu

Taky se podařilo integrovat cloudovou databázi do projektu, čímž odpadá potřeba neustálého vytváření dočasných lokálních databází u testerů/uživatelů.

Tým se připravuje na větší reorganizaci práce, kvůli nečekaným zásekům při práci s Reactem.

# Aktuální problémy



1. Nejistota ohledné stavu Testovací strategie (plánujeme konzultovat)
2. Mezery v Reactu většiny členů týmu
3. Horší přehled v organizaci – proto probíhá reorganizace řídících prostředků (trello) a procesů


# Stav práce a úkolů

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ[[1]](#footnote-1) | Název/popis úkolu | Zodpovědné osoby | Stav |
|  | Vytvoření domovské obrazovky | Marcel Žec | Hodiny |
|  | Vytvoření obrazovky profilu uživatele | Marcel Žec | Hodiny |
| Pridať | Google Cloud implementace | Jiří Štěpán | Znak začiarknutia |
| Pridať | Import dat do databáze | Jiří Štěpán | Znak začiarknutia |
| Pridať | Detailní specifikace achievementů (pro ustálení gamifikace systému) | Alina Kidenko, Ondrej Sakači | Znak začiarknutia |
| Pridať | Přepracování formátu týdenního reportu | Ondrej Sakači | Znak začiarknutia |
| Budík | CRUD achievementů | Marcel Žec | Hodiny |
|  | CRUD uživatelů | Sandra Hamráková | Hodiny |
| Budík | CRUD tripů | Sandra Hamráková | Hodiny |
| Pridať | Výběr a specifikace testovací strategie | Anna Vičíková, Matěj Kulich | Znak začiarknutia |
| Pridať | Vytvoření ukázkových achievementů a tripů | Ondrej Sakači | Znak začiarknutia |

# Vysvětlivky

Úkoly jsou označeny jako:

*  - Nové (zadané minulý týden)
* - Prioritní (je potřeba úkol splnit prioritně)
*  - Úkol byl splněn
*  - Rozpracován (úkol nebyl dokončen, ale pracuje se na něm)
*  - Úkol nebyl splněn

1. Jestliže úkol nemá typ , znamená to, že je z minulých týdnů a tudíž je to úkol, který je vypracováván po termínu. [↑](#footnote-ref-1)