**RSP – zápis ze 3.cvičení - 4.3.2020**

**Přítomni:** Alina, Anička, Sandra, Marcel, Matěj, Jirka, Ondřej (vedoucí), Kristýna (zákazník)

**Úkoly na dnešek:**

* Založit Cloud (nějaký repozitář) - **splněno**
* Vložit zápis ze cvičení-**splněno**
* Evidence rizik na projektu-**splněno**
* Založení dokumentace
  + Funkční požadavky (náročnost, priorita(nice-to-have/must-to-have)) – časová náročnost v **MD**-**splněno**
  + Nefunkční požadavky-**splněno**
* Připravit časový harmonogram- **splněno**
* Ukázka funkčních & nefunkčních požadavků
* **Ukázka rizik**
  + Možná změnit strukturu dokumentu
* **Zápis**
  + Přidělování úkolů + přidání deadlinu
  + Místo, čas
* **Úkoly na příště – Do 11.3.2020**
  + **Rozšíření funkčních požadavků** (cca 40) – Alina + Anička – cca do soboty 23:59
  + **Zárodek projektového plánu – vize projektu – Ondra + Jirka**
    - Popis
    - Cíle, přínosy
    - Harmonogram
    - Rozpad aktivit
      * Odpovědné osoby
    - Vstupní rizika
  + **UseCase diagram – Matěj**
  + **Procesní diagramy** (jen pro klíčové procesy) – **Marcel + Sandra**

**Obsah PP**

* Inicializace – popis
* Cíle projektu
* Přínosy projektu
* Vstupní rizika
* Předpoklady a omezení
* Podmínky pro dodání aplikace (vstupy do databáze atd)
* Kategorizace PP – do jaké kategorie (velky, střední, malý)
* Interní/externí
  + **Mapování komunikace (interní – mezi odděleními, externí – mezi klientem dodadavatelem)**
  + Definování pravidel
* Harmonogram plánování
  + Vodopád/agilní
  + Fáze / etapy / sprinty
  + Přehled výstupů
* Odhady v MD na implementaci

**Metody**

* + **product breakdown structure**
    - Správně odhadnout hladinu dekompozice
  + **Work-breakdown**
    - Jdeme po činnostech ne po produktu

**Časové ohodnocení**

* + Pesimisticka / optimistická varianta